Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я Иркутская область Муниципальное образование «Тайшетский район» АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  20  апреля    2012 г.                                                                № 14

Об утверждении Плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде в Соляновском муниципальном образовании

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в Соляновском муниципальном образовании, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",  распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года №  1993-р, ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  ст.ст. 23, 46 Устава Соляновского муниципального образования

1. Утвердить План-график перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации Соляновского муниципального образования, согласно приложению к данному  распоряжению.

2. Администрации Соляновского муниципального образования организовать переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, в соответствии с этапами и сроками, указанными в приложении к данному распоряжению.

3. Администрации Соляновского муниципального образования опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене нормативных правовых актов Соляновского муниципального образования «Соляновские вести», разместить на официальном сайте администрации Соляновского муниципального образования в разделе муниципальные услуги.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации Соляновского муниципального образования Сулейманову А.Т.

Глава Соляновского

муниципального образования                                                                           Ю.Л.Донской

Приложение

к  распоряжению администрации

Соляновского муниципального образования

от " 20" апреля    2012 г. № 14

План-график перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации

Соляновского муниципального образования

| № п/п | Наименование услуги | Ответственный исполнитель | Сроки, содержание этапов перехода на предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронном виде |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап (до 1 июня 2012г.) Размещение информации о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг | 2 этап (до 1 июля 2012 г.) Размещение на Портале государственных и муниципальных услуг форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | 3 этап (до 1 января 2013 г.) Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использование Единого портала государственных и муниципальных услуг | 4 этап (до 1 июля 2013 г.) Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг мониторинг хода предоставления услуги | 5 этап (до 1 января 2014 г.) Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг, если это не запрещено федеральным законом |
| 1. | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию |