Перечень

народных инициатив по подготовке к празднованию 75-летия Иркутской области в 2012 году

Администрация Соляновского муниципального образования

Тайшетского района

| № п/п | Наименование объекта и мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Благоустройство |  |
| 1.1 | Замена памятника воинской славы в п. Сереброво | июнь 2012 г. |
| 1.2 | Ремонт детских площадок | июнь 2012 г. |
| 1.3 | Содержание территории свалок ТБО в надлежащем виде | май-июнь 2012 г. |
| 2. | Уличное освещение |  |
| 2.1 | Установка фонарей уличного освещения в п. Соляная по ул. Заречная | июнь 2012 г. |
| 2.2 | Установка фонарей уличного освещения в п. Сереброво по ул. Центральная, Почтовая | июнь 2012 г. |
| 3. | Водоснабжение |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт 2-х колодцев | июнь 2012 г. |
| 3.2 | Текущий ремонт 1 колодца |  |
| 4. | Захоронение |  |
| 4.1 | Частичный ремонт изгороди ограждения кладбища в п. Соляная | август 2012 г. |
| 5. | Содержание учреждений культуры - Соляновский СДК |  |
| 5.1 | Приобретение новой аппаратуры | сентябрь 2012 г. |
| 5.2 | Текущий ремонт здания | июнь 2012 г. |
| 6. | Водохозяйство |  |
| 6.1 | Текущий ремонт берегоукрепительной дамбы в п. Сереброво | август 2012 г. |
| 7. | Развитие физической культуры и спорта |  |
| 7.1 | Приобретение спортивного инвентаря | октябрь 2012 г. |
| 7.2 | Планирование площадки под заливной каток в п. Сереброво | сентябрь 2012 г. |

Глава Соляновского муниципального образования                                                                                            Ю.Л.Донской